glim.

Briefing de Projeto

Ecommerce Mocellin Joias — Fase 1: Discovery

Versão 0.2 — 2026-05-04

Cliente: Priscila — Mocellin Joias

Responsável glim.: Juan Gabriel

Uso interno — glim. Boutique de Engenharia de Software e Design Digital

01 Contexto

A Mocellin Joias é uma marca de joias gerida pela Priscila. Hoje as vendas acontecem por canais informais (WhatsApp, redes sociais, presencial). O objetivo do projeto é estruturar uma loja digital própria, profissional, que apresente o catálogo, simule frete, capture o pedido completo e o entregue pronto no WhatsApp da loja para a Priscila concluir manualmente — preservando a relação humana com o cliente, mas eliminando o trabalho repetitivo de coletar dados.

A confirmar com a Priscila

- Como vendem hoje? Qual % vem de qual canal?

- Há catálogo digital atual (Instagram shop, planilha, outro site)?

- Quem hoje cuida do atendimento, despacho e fotos?

02 Objetivo do projeto

Lançar o e-commerce da Mocellin Joias em até 4 semanas, com catálogo navegável, carrinho, checkout que coleta dados do cliente, endereço, frete e pagamento desejado, e finaliza redirecionando para o WhatsApp da loja com a mensagem do pedido formatada. A Priscila confirma o pagamento e o envio diretamente pela conversa, mantendo o atendimento próximo da marca.

03 Público-alvo

Mulheres adultas (25–55), classe B/C, com afinidade por joias delicadas e semijoias. Compram presentes (Dia das Mães já é evento relevante para a marca) e itens pessoais. Acessam predominantemente pelo celular. Confiam em recomendação de amigas, lojas que comunicam autenticidade e marcas que aparecem em redes sociais.

A confirmar com a Priscila

- Faixa etária e perfil real (vamos olhar Insights do Instagram juntos)

- Ticket médio atual

- Eventos comerciais relevantes além de Dia das Mães (Dia dos Namorados, Black Friday, Natal, aniversário da loja)

04 Escopo

Incluído (v1)

- Vitrine com home, catálogo navegável e busca por categoria (brincos, anéis, relógios, colares, óculos)

- Página de produto (PDP) com galeria, descrição, detalhes, vídeos e produtos relacionados

- Carrinho persistente (Zustand + localStorage)

- Checkout em página única coletando identificação, modalidade de entrega, endereço com ViaCEP, cálculo de frete por SuperFrete e forma de pagamento desejada

- Confirmação via WhatsApp: redireciona para wa.me da loja com a mensagem do pedido formatada (itens, subtotal, frete, total, pagamento, dados do cliente, endereço completo)

- Painel administrativo (apenas Priscila) com CRUD de produtos, login dedicado em /admin/login

- Botão de WhatsApp em todas as páginas (canal de atendimento permanente)

- SEO básico, mobile-first

- Hospedagem em Vercel + domínio próprio

- Suporte de 30 dias após o lançamento

Fora do escopo (v1)

- Pagamento direto no site (Pix/cartão/boleto processado online) — decisão deliberada: o pedido fecha no WhatsApp para a Priscila confirmar

- Variantes de produto (tamanho/material/cor) — produto v1 é flat, com preço único; pode entrar em v2 se a Priscila pedir

- Cadastro de cliente / área do cliente — checkout é always-guest na v1

- App nativo iOS/Android

- Programa de fidelidade / pontos

- Marketplace de outras lojas

- Integração com ERP, NF-e automática

- Lista de desejos compartilhável

- Personalização de produto (gravação, montagem sob medida)

- Multi-idioma / multi-moeda

- Reviews de clientes na PDP (entra na v2 após coletar massa de pedidos)

- Integração com Instagram Shopping (avaliar na v2)

05 Referências visuais

- Identidade própria da Mocellin com paleta mocellin-gold, mocellin-beige, mocellin-white, mocellin-dark (já configurada no Tailwind do projeto)

- Tipografia: Cormorant Garamond para títulos (peso editorial), DM Sans para corpo (limpo, mobile-friendly)

- Pasta de referência da Priscila no Drive.

- Vivara — referência de catálogo e filtros

- Pandora BR — referência de PDP e fotografia

- Marcas indie de semijoias (Singular Joias, Au Studio) — referência de tom mais artesanal

06 Restrições

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Prazo | 4 semanas a partir do início efetivo (Discovery iniciado 2026-04-27; lançamento alvo ~2026-05-25) |
| Orçamento | R$2000 em 3x no boleto |
| Stack | Next.js 14 + TypeScript + Tailwind + Supabase + Vercel + SuperFrete (já decidido; ver ADR) |
| Manutenção | Após os 30 dias de suporte, evolução em formato de mensalidade ou avulso |

07 Critérios de sucesso

- Lançar em produção com domínio próprio e fluxo de compra completo até 2026-05-25

- Priscila autônoma: cadastrar produto, receber pedidos via WhatsApp e gerenciar status manualmente sem precisar acionar a glim.

- Performance: LCP < 2,5s e CLS < 0,1 nas top-3 páginas (home, catálogo e PDP) em 4G simulado

- Conversão: pelo menos 5 pedidos finalizados via WhatsApp nas duas primeiras semanas pós-lançamento

- Confiança: zero erros bloqueantes no checkout (cálculo de frete, montagem da mensagem) reportados pelos clientes nos primeiros 15 dias

08 Próximos passos imediatos

- Priscila envia logo (vetor), paleta de cores e referências visuais finais

- Priscila envia lista inicial de produtos (mínimo 10 SKUs com fotos boas para abrir a loja)

- Reunião de apresentação do protótipo do design.